PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS COM MoSCoW

Projeto AAP - NexusDev Platform | Crystal Up Soluções Digitais

A priorização dos requisitos foi realizada com base no levantamento desenvolvido ao longo do projeto, na monografia em andamento e nas respostas fornecidas pela Crystal Up Soluções Digitais. O objetivo é separar o que é indispensável para o MVP do que pode ser postergado, reduzindo o risco de expansão de escopo e direcionando o esforço do grupo para as funcionalidades que sustentam o funcionamento principal da plataforma.

Na classificação MoSCoW, os requisitos MUST representam funcionalidades sem as quais o MVP perde sua finalidade principal; os SHOULD são importantes, mas podem ser entregues após o núcleo funcional; os COULD agregam valor, porém são opcionais para a primeira entrega; e os WON'T correspondem aos itens explicitamente adiados para versões futuras. A empresa confirmou como indispensáveis o controle de acesso, a gestão de LEAD e CLIENTE, a conversão de LEAD em CLIENTE, PROJETO, Kanban, TAREFA, responsáveis, prioridades, prazos e sinalização básica de atrasos.

A priorização também considera as restrições já registradas no projeto: equipe estudantil com dedicação parcial, prazo acadêmico limitado, orçamento reduzido e necessidade de manter a solução simples e configurável. Dessa forma, funcionalidades complementares como integrações externas, aplicativo mobile nativo, automações avançadas e módulos financeiros permanecem fora do MVP, enquanto recursos como dashboard completo, notificações, comentários e proposta comercial podem ser incorporados gradualmente.

Para manter a análise objetiva, a tabela a seguir consolida os requisitos por grupos funcionais, em vez de repetir cada requisito individualmente. Essa síntese deverá orientar o planejamento das sprints e poderá ser detalhada posteriormente no backlog técnico, caso o grupo necessite estimar tarefas específicas.

Quadro - Priorização resumida dos requisitos

| Grupo de requisito | Prioridade | Esforço | Justificativa resumida |
| --- | --- | --- | --- |
| Login, autenticação e controle de acesso | MUST | Médio | Base de segurança e acesso aos demais módulos. |
| Cadastro e gerenciamento de LEAD | MUST | Médio | Elemento central do CRM e do funil comercial. |
| Conversão de LEAD em CLIENTE | MUST | Médio | Conecta o processo comercial ao início do relacionamento formal. |
| Cadastro e gerenciamento de CLIENTE | MUST | Médio | Necessário para centralizar os dados da base de clientes. |
| Criação e acompanhamento de PROJETO | MUST | Médio | Núcleo do gestor de projetos. |
| QUADRO Kanban e COLUNAS configuráveis | MUST | Alto | Permite visualizar e acompanhar o fluxo de execução. |
| TAREFA: criação, movimentação e acompanhamento | MUST | Alto | Essencial para controle operacional dos projetos. |
| Responsável, prioridade e prazo das TAREFAS | MUST | Baixo | Necessário para organização e acompanhamento do trabalho. |
| Sinalização básica de atraso | MUST | Baixo | A empresa considerou indispensável identificar atrasos. |
| INTERACAO básica com LEAD | SHOULD | Médio | Importante para histórico, mas o funil pode funcionar sem versão avançada. |
| Dashboard e indicadores completos | SHOULD | Alto | Agrega visão gerencial, mas pode evoluir após o núcleo do MVP. |
| Comentários e notificações | SHOULD | Médio | Melhoram comunicação e acompanhamento, sem impedir o funcionamento central. |
| Proposta comercial | SHOULD | Médio | Importante para o fluxo comercial, mas não indispensável ao MVP. |
| ANEXO | COULD | Médio | Pode ser implementado apenas se o prazo permitir. |
| Criação automática de PROJETO após proposta | COULD | Médio | No MVP, o projeto pode ser criado manualmente por usuário autorizado. |
| Integrações externas e login social | COULD | Alto | Desejáveis para evolução, sem necessidade imediata. |
| ERP, financeiro, emissão fiscal e app mobile nativo | WON'T | Alto | Explicitamente adiados para evitar expansão do escopo do MVP. |

Síntese de viabilidade: os itens classificados como MUST formam o núcleo funcional mínimo acordado com a empresa. Caso o cronograma sofra pressão, a recomendação é preservar integralmente esse conjunto e postergar SHOULD e COULD antes de reduzir qualquer requisito MUST.