FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

ANA BEATRIS DOS SANTOS FERNANDES

EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA

EMANUELA CARNERIO CINTRA

GUILHERME DE SOUZA ALMEIDA REIS

PRISCILA PAULA RIBEIRO NASCIMENTO

MARCELO

YASMIN

PROJETO INTERDISCIPLINAR:

NEXUSDEV PLATAFORM

OBJETIVOS E ESCOPO DO SISTEMA

BARUERI,

2026.

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

ANA BEATRIS DOS SANTOS FERNANDES

EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA

EMANUELA CARNERIO CINTRA

GUILHERME DE SOUZA REIS

PRISCILA PAULA RIBEIRO NASCIMENTO

MARCELO AUGUSTO SILVA

YASMIN DIAS BATISTA FERRO

PROJETO INTERDISCIPLINAR:

NEXUSDEV PLATAFORM

OBJETIVOS E ESCOPO DO SISTEMA

Projeto de pesquisa apresentado(a) à matéria da Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito parcial para obtenção do título de tecnólogo em 2026.

Orientador(a) Vander Ribeiro.

BARUERI,

2026.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4

2 CARD DE REFERÊNCIA	4

3 OBJETIVO	5

4 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE	5

5 CRITÉRIO DE ACEITE E EVIDÊNCIAS	9

6 CONCLUSÃO	10

OBJETIVOS E ESCOPO DO SISTEMA

Documento de resposta ao card: Objetivos e escopo do sistema.

| Empresa parceira | Projeto | Status |
| --- | --- | --- |
| Cristal | Sistema de gerenciamento de Projetos | Concluído |

1 INTRODUÇÃO

No semestre anterior, o grupo mapeou os processos da Crystal Up em BPMN AS-IS e diagnosticou que a empresa tem alto fluxo de demandas e diversos projetos simultâneos, sem visibilidade centralizada de leads, clientes e andamento dos projetos. Antes de detalhar qualquer requisito específico dos módulos de CRM ou de gestão de projetos, é necessário registrar formalmente o que o sistema se propõe a resolver e até onde vai a entrega de 30/11, de modo que essa definição sirva de referência única para as decisões seguintes de requisitos, modelagem e desenvolvimento.

Esta entrega corresponde ao card fundacional do levantamento de requisitos: sem um objetivo geral, objetivos específicos mensuráveis e um escopo delimitado, cada card seguinte correria o risco de ser especificado sob critérios divergentes entre os integrantes. A definição aqui produzida segue integralmente a regra de ouro do projeto: o sistema não é feito sob medida apenas para a Crystal Up, e sim um produto base, genérico e configurável, o que se reflete diretamente em um dos objetivos específicos e no escopo descrito adiante.

2 CARD DE REFERÊNCIA

| Campo | Conteúdo do card |
| --- | --- |
| Objetivo | Estabelecer o que o sistema se propõe a fazer, servindo de referência para todas as decisões seguintes. |
| O que fazer | Redigir o objetivo geral em uma frase que conecte o sistema ao problema diagnosticado; Redigir de 4 a 6 objetivos específicos, mensuráveis e verificáveis ao final do projeto; Descrever o escopo do produto: o que estará disponível na entrega de 30/11; Vincular cada objetivo específico ao gargalo do AS-IS que ele resolve. |
| Critério de aceite | Seção 'Objetivos e Escopo' publicada em /docs/requisitos, com rastreabilidade explícita entre objetivos e gargalos. |

3 OBJETIVO

Esta entrega tem por objetivo deixar registrado, de forma única e compartilhada pela equipe, por que o sistema está sendo construído e até onde vai a entrega de 30/11, de modo que os cards seguintes de requisitos, UML, DER e código possam ser especificados sem depender de interpretação individual sobre o propósito do projeto.

Espera-se, como resultado desta atividade, que estejam disponíveis: uma frase de objetivo geral que conecte o sistema ao problema diagnosticado no AS-IS; de quatro a seis objetivos específicos, redigidos de forma mensurável e verificável até 30/11; a descrição do escopo do produto na entrega final; e uma tabela de rastreabilidade que vincule explicitamente cada objetivo específico ao gargalo do AS-IS que ele resolve.

4 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

O trabalho foi conduzido em quatro etapas, correspondentes aos quatro itens da seção O QUE FAZER do card: redação do objetivo geral, redação dos objetivos específicos, descrição do escopo do produto e construção da rastreabilidade entre objetivos e gargalos do AS-IS. Cada etapa é descrita a seguir, com as tabelas produzidas.

Primeira etapa - objetivo geral. A frase foi redigida de modo a conectar diretamente o sistema ao problema diagnosticado no mapeamento AS-IS, sem detalhar módulos específicos, que são tratados nos objetivos específicos.

“Desenvolver, até 30/11, um sistema web de CRM integrado a um gestor de projetos em Kanban, genérico e configurável, que permita à Crystal Up Soluções Digitais acompanhar de forma centralizada leads, clientes e o andamento de seus projetos de TI, substituindo os controles hoje dispersos em planilhas e na comunicação informal identificados no mapeamento AS-IS.”

Segunda etapa - objetivos específicos. Foram redigidos seis objetivos, dentro do intervalo de quatro a seis definido pelo card, cada um mensurável por uma forma de verificação demonstrável até a entrega de 30/11. A numeração OBJ-01 a OBJ-06 é usada nos cards seguintes para referenciar qual objetivo cada requisito atende.

| Código | Objetivo específico | Como será verificado até 30/11 |
| --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Implementar o módulo de captação e funil de leads (cadastro manual e endpoint de captação do site institucional), garantindo que todo lead criado fique registrado em um painel único. | Painel de leads funcional, com as etapas Novo, Em Tratamento/Negociação, Ganho e Perdido visíveis e demonstráveis em ambiente de homologação. |
| OBJ-02 | Implementar o cadastro de clientes (pessoa física e jurídica), com histórico de interações e vínculo de rastreabilidade entre lead e cliente. | Cadastro de cliente funcional, com os campos e validações definidos no documento de requisitos correspondente, publicado em /docs/requisitos. |
| OBJ-03 | Implementar o quadro Kanban de projetos, com colunas e tarefas configuráveis, permitindo acompanhar o andamento de projetos em tempo real. | Quadro Kanban funcional, testado com ao menos um projeto (real ou simulado) vinculado a um cliente ativo. |
| OBJ-04 | Disponibilizar o fluxo de conversão lead → cliente → projeto → quadro em uma sequência única de telas, reduzindo etapas manuais na abertura de projeto. | Fluxo de conversão demonstrável de ponta a ponta, do fechamento do negócio até a criação automática do quadro do projeto. |
| OBJ-05 | Modelar status, etapas do funil e colunas do Kanban como listas configuráveis, nunca fixas no código, viabilizando a comercialização do sistema para outros clientes além da Crystal Up. | Nenhuma lista de valores hard-coded no MVP entregue; parametrização demonstrável por tela ou arquivo de configuração. |
| OBJ-06 | Produzir e manter rastreável a documentação obrigatória do projeto (requisitos, UML, DER, monografia), vinculando cada entrega ao card do backlog e ao objetivo que ela atende. | Documentos publicados em /docs no repositório do grupo, cada um referenciando o card de origem e o(s) código(s) OBJ correspondente(s). |

Terceira etapa - escopo do produto na entrega de 30/11. O escopo foi dividido entre o que estará disponível na entrega final e o que fica fora do MVP, para versões futuras do produto.

| Módulo | Disponível em 30/11 | Fora do escopo de 30/11 |
| --- | --- | --- |
| CRM | Cadastro de leads (manual e via endpoint do site), funil configurável, cadastro de clientes PF/PJ, registro de interações, conversão lead → cliente. | Automação de atendimento via WhatsApp (WAHA/n8n) e bot para dúvidas simples; importação em massa da base atual de clientes. |
| Gestor de Projetos (Kanban) | Quadro por projeto, colunas configuráveis, tarefas com responsável, prioridade, prazo e comentários. | Dashboard consolidado com visão geral de todos os projetos simultaneamente; anexos em tarefas, caso o prazo aperte. |
| Núcleo do sistema | Autenticação, perfis (ADMIN, GESTOR, MEMBRO) e permissões básicas por perfil; painel de leads com atalhos de contato (wa.me e mailto). | Configuração multiempresa (uma instância por cliente comercializado); exportação avançada de relatórios. |

Quarta etapa - rastreabilidade entre objetivos e gargalos do AS-IS. Os gargalos abaixo foram extraídos do diagnóstico já registrado pelo grupo (mapeamento AS-IS do semestre anterior e levantamento inicial do cadastro de clientes) e cada objetivo específico foi vinculado ao gargalo que resolve, atendendo diretamente ao critério de aceite do card.

| Código | Gargalo do AS-IS | Objetivo(s) que resolve(m) |
| --- | --- | --- |
| G1 | Leads captados pelo site ou por indicação chegam por e-mail/WhatsApp informal, sem registro nem funil consolidado, dependendo da memória do vendedor. | OBJ-01 |
| G2 | Base de clientes dispersa em planilhas, sem padronização de campos e sem controle de duplicidade. | OBJ-02 |
| G3 | Ausência de visibilidade centralizada do andamento de projetos simultâneos; cada projeto é acompanhado isoladamente. | OBJ-03 |
| G4 | Abertura de projeto após o fechamento do negócio depende de comunicação informal entre vendedor e equipe técnica, sem etapas padronizadas. | OBJ-04 |
| G5 | Os controles atuais são internos e sob medida para a Crystal Up, o que impede a empresa de comercializar a mesma solução para outros clientes. | OBJ-05 |
| G6 | O BPMN AS-IS mapeou os processos, mas o projeto ainda não tinha um documento de objetivos e escopo que orientasse formalmente as entregas seguintes. | OBJ-06 |

Foram registradas ainda as dependências e os riscos identificados na definição do escopo, para acompanhamento nas reuniões de segunda e sexta-feira.

| Código | Dependência ou risco |
| --- | --- |
| DEP-01 | Depende da confirmação junto à Crystal Up se o atendimento é só a pessoa jurídica ou também a pessoa física, o que pode reduzir o escopo do cadastro de clientes previsto em OBJ-02. |
| DEP-02 | Depende da definição final da stack tecnológica (Laravel, Vue 3, Docker e MySQL em avaliação) para que os requisitos não funcionais de OBJ-03 e OBJ-04 sejam detalhados. |
| DEP-03 | Depende dos cards de requisitos detalhados de cada módulo (leads, clientes, Kanban) para que a rastreabilidade objetivo → requisito seja fechada ponta a ponta. |
| RIS-01 | Se a Crystal Up considerar essencial a automação de atendimento via WhatsApp já na primeira versão, o escopo de 30/11 (que a deixa fora do MVP) precisará ser revisto com a empresa. |
| RIS-02 | A meta de acompanhamento em tempo real do OBJ-03 depende de uma decisão de arquitetura (ex.: uso de WebSockets/Reverb) ainda não fechada pela equipe técnica. |

As principais definições acordadas durante a execução do card estão consolidadas na tabela abaixo.

| Item | Definição acordada |
| --- | --- |
| Objetivo geral | Sistema de CRM integrado a um gestor de projetos em Kanban, genérico e configurável, para centralizar leads, clientes e projetos da Crystal Up. |
| Quantidade de objetivos específicos | Seis objetivos (OBJ-01 a OBJ-06), cada um mensurável e vinculado a um gargalo do AS-IS. |
| Escopo de 30/11 | Módulos de CRM e Kanban funcionais conforme tabela de escopo; automação de WhatsApp e dashboard multiprojeto ficam fora do MVP. |
| Regra de ouro (comercialização) | Refletida diretamente no OBJ-05: nenhuma lista de status, funil ou coluna pode ser fixa no código. |
| Uso do documento | Referência obrigatória para os cards seguintes de requisitos, UML, DER e desenvolvimento, que devem citar o(s) código(s) OBJ atendido(s). |

5 CRITÉRIO DE ACEITE E EVIDÊNCIAS

O critério de aceite do card exige duas entregas: a seção 'Objetivos e Escopo' publicada em /docs/requisitos e a rastreabilidade explícita entre objetivos e gargalos. Ambas foram produzidas na seção 4 deste documento, conforme o quadro de verificação abaixo.

| Exigência do card | Onde foi atendida | Situação |
| --- | --- | --- |
| Objetivo geral conectado ao problema diagnosticado | Seção 4, primeira etapa | Atendido |
| De 4 a 6 objetivos específicos, mensuráveis e verificáveis | Seção 4, tabela de objetivos específicos (OBJ-01 a OBJ-06) | Atendido |
| Escopo do produto para a entrega de 30/11 descrito | Seção 4, tabela de escopo por módulo | Atendido |
| Rastreabilidade entre objetivos e gargalos do AS-IS | Seção 4, tabela de rastreabilidade (G1 a G6) | Atendido |
| Seção publicada em /docs/requisitos | Este documento, arquivado em /docs/Levantamento de Requisitos no repositório do grupo | Atendido |

Como evidência complementar, o documento foi versionado no repositório do grupo, na pasta /docs/Levantamento de Requisitos, com a identificação do card no nome do arquivo, permitindo o rastreamento entre o backlog e o artefato produzido.

6 CONCLUSÃO

O card foi concluído. O sistema tem seu objetivo geral definido, seis objetivos específicos mensuráveis redigidos (OBJ-01 a OBJ-06), o escopo da entrega de 30/11 delimitado por módulo e a rastreabilidade entre cada objetivo e o gargalo do AS-IS que ele resolve estabelecida de forma explícita.

O resultado passa a ser a referência obrigatória para as próximas entregas: cada novo card de requisitos, UML, DER ou desenvolvimento deve indicar qual código OBJ atende, o que evita retrabalho de escopo e mantém a rastreabilidade entre o diagnóstico AS-IS e o sistema que está sendo construído.

OBS: permanecem pendências que podem ajustar este escopo antes do desenvolvimento avançar: (1) confirmação com a Crystal Up se o atendimento é só PJ ou também PF, o que impacta o OBJ-02; (2) definição final da stack tecnológica, que impacta os requisitos não funcionais de OBJ-03 e OBJ-04; (3) confirmação se a visão de Kanban por projeto é suficiente ou se também será exigido um dashboard multiprojeto, hoje fora do escopo de 30/11.